KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
THỰC TẬP ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

Tên đề tài: Xây dựng website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng

Giảng viên hướng dẫn: TS.NGUYỄN NHẤT LAM

Thời gian thực hiện: từ ngày 19/4/2026  đến ngày 7/6/2026

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Kiệt

Mã số sinh viên: 170123291 -  Mã lớp: DX23TT10

Nội dung đề tài:

- Mô tả:

- Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình PHP, cơ sở dữ liệu MySQL, và một webserver cục bộ để phục vụ quá trình xây dựng và test localhost như wamp/xampp/laragon/...

- Phương pháp thực hiện:

- Khảo sát yêu cầu, mô tả bài toán, phân tích hệ thống và đề xuất các mô hình ở mức quan niệm và mức xử lý.

- Có thể sử dụng một framework phía front-end để phát triển giao diện cho web hoăc thiết kế thủ công bằng HTML, CSS, Javascript.

- Sử dụng PHP để lập trình phía back-end cho dự án web.

- Dùng MySQL để lưu trữ cơ sở dữ liệu.

- Tham khảo các trang web liên quan để thu thập tài liệu cần thiết

- Kết quả đạt được:

- Dự án web phải đảm bảo các chức năng cơ bản của một hệ thống bán hàng trực tuyến như quản lý sản phẩm, giỏ hàng, bán hàng/thanh toán, thống kê doanh thu, thống kê kho.

- Kế hoạch thực hiện:

| Thời gian | Nội dung thực hiện | Kết quả đạt được |
| --- | --- | --- |
| 19/04/2026 - 22/04/2026 | Tìm hiểu tổng quan về đề tài, lựa chọn đề tài và xác định mục tiêu nghiên cứu | Hoàn thành việc lựa chọn đề tài và xây dựng kế hoạch thực hiện |
| 23/04/2026 - 27/04/2026 | Nghiên cứu các lý thuyết liên quan: thương mại điện tử, HTML, CSS, JavaScript | Tổng hợp cơ sở lý thuyết phục vụ đề tài |
| 28/04/2026 - 02/05/2026 | Nghiên cứu PHP, MySQL, XAMPP và các công nghệ sử dụng trong hệ thống | Hoàn thiện phần lý thuyết chuyên sâu |
| 03/05/2026 - 07/05/2026 | Phân tích yêu cầu hệ thống, xác định chức năng và đối tượng sử dụng | Hoàn thành phân tích yêu cầu hệ thống |
| 08/05/2026 - 12/05/2026 | Thiết kế cơ sở dữ liệu và xây dựng cấu trúc hệ thống | Hoàn thành mô hình cơ sở dữ liệu |
| 13/05/2026 - 18/05/2026 | Xây dựng giao diện và các chức năng đăng ký, đăng nhập, quản lý sản phẩm | Hoàn thành các chức năng cơ bản |
| 19/05/2026 - 24/05/2026 | Xây dựng chức năng giỏ hàng, đặt hàng và quản lý đơn hàng | Hoàn thiện quy trình mua bán sản phẩm |
| 25/05/2026 - 27/05/2026 | Xây dựng chức năng quản trị hệ thống và thống kê dữ liệu | Hoàn thiện hệ thống quản trị |
| 28/05/2026 - 29/05/2026 | Kiểm thử chương trình, sửa lỗi và tối ưu hệ thống | Hệ thống hoạt động ổn định |
| 30/05/2026 - 31/05/2026 | Hoàn thiện báo cáo, rà soát nội dung và chuẩn bị nộp đồ án | Hoàn thành báo cáo và sản phẩm đồ án |

Ngày  7 tháng 5 năm 2026

Xác nhận của GVHD						Sinh viên thực hiện

Nguyễn Văn Kiệt